МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 марта 2023 г. | № | 35 |
| --- | --- | --- |

с.Каргино

Об организации и проведении комплекса работ по весеннему
благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области и приведения в надлежащее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов (далее - комплекс работ по благоустройству) с 03 апреля по 30 июня 2023 года.

2. Провести 7, 21, и 28 апреля, 12 и 26 мая, 9 и 23 июня 2023 года субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного, эстетического и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области.

3. Объявить 23 июня 2023 года единым днём чистоты и порядка на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области.

4.Утвердить:

4.1. Состав штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области (приложение № 1).

4.2. В период с 03 апреля по 30июня 2023 года провести на территориях населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области комплекс работ по благоустройству, а также организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ по благоустройству.

5. В рамках проведения комплекса работ  по благоустройству привлечь к работам на территориях населенных пунктов коллективы организаций всех организационно-правовых форм, образовательных учреждений, общественных организаций, население по месту жительства. Особое внимание обратить на очистку придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов, зон отдыха, ликвидацию стихийных мест скопления твёрдых бытовых отходов.

6. Администратору в рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству.

7. Специалисту 1 разряда администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Ротниченковой Н.П. один раз в неделю (в четверг) представлять в администрацию муниципального образования «Вешкаймский район» (отделу общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области) информацию о проведении комплекса работ по благоустройству.

8. В срок до 3 апреля 2023 года образовать комиссии по координации проведения комплекса работ по благоустройству, а также разработать, утвердить и представить в управление имущества и земельных отношений, строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области планы проведения комплекса работ по благоустройству (приложение №2).

9. В срок до 10 апреля 2023 года провести обследование территорий населённых пунктов  муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в целях выявления незаконно возведённых строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территориях населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области элементов благоустройства.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области от 28.03.2022 №41 «Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение».

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

И. о. главы администрации

муниципального образования

«Каргинское сельское поселение»                                                   Ю.В. Симонова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» от 10 марта 2023 г. № 36 |
| --- | --- | --- |

Состав

штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

|  | Председатель штаба Симонова Ю.В. Заместитель председателя штаба Убасев А.Ф. Секретарь штаба Ротниченкова Н.П. Члены штаба Кичкина Т.Е. Лукьянов В.А. Юртанова Т.А. | - и.о.главы администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - директор МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - специалист 1 разряда администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - администратор администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение»; - староста с. Нижняя Туарма (по согласованию); - староста с.Коченяевка (по согласованию). |
| --- | --- | --- |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» от 10 марта 2023 г. №35 |
| --- | --- | --- |

План проведения комплекса работ по благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» в 2023 год.

| № п/п | Мероприятия (работы) по благоустройству | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каргино |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общественных кладбищ: - уборка мусора и очистка контейнеров от мусора | до 21 апреля, до 06 июня | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами», Гордеев Ю.В., председатель ТОС | Администрация МО «Каргинское сельское поселение» |  |
| 2. | - Устройство тротуарной площадки у Поклонного креста на общественном кладбище в с.Каргино | с 13.05.2022 -31.05.2022 | Силами работников учреждения (директор, тракторист, водитель) |  |  |
| 3. | Благоустройство территории парка «Народный», уборка и вывоз растительного мусора, обрезка сухих веток. Обкос травы в летний период | апрель-июнь | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами», Гордеев Ю.В., председатель ТОС |  |  |
| 4. | Благоустройство территории памятника воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг : - Косметический ремонт памятника, уборка территории, прилегающей к памятнику от сухой растительности, мусора; - Обкос травы в летний период. | до 30 апреля май -июнь | Симонова Ю.В., И.о.главы администрации; Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 5. | Побелка бордюров, цветников на центральной площади с.Каргино | апрель-май | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 6. | Уборка территории «Лес Победы» от сухой травы и листьев. Обкос травы в летний период | апрель | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 7. | Разбивка цветников, покраска бордюров, скамеек, МАФ около зданий всех учреждений | апрель-май | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами», руководители учреждений |  |  |
| 8. | Завоз песка на детские площадки (к многоквартирным домам в ул.Егоровка, на ул.Молодёжная, на ул.Теплотрассная, ул.Заречная, к детскому саду) | май | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 9. | Благоустройство береговой линии Каргинского пруда, подготовка пляжа к купальному сезону | май-июнь | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 10. | Устройство площадок ТКО (3 штуки) | июнь | Симонова Ю.В., И.о. главы администрации |  |  |
| 11. | Обрезка сухих и аварийных деревьев | апрель- июнь | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 12. | Грейдирование дорог, обкос муниципальных дорог от сорной растительности | апрель- июнь | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 13. | Уборка центральной площади с. Каргино, уборка прилегающей территории | апрель | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 14. | Очистка от сухой травы и мусора территории родника «Валак». Обкос сорной растительности в летний период | апрель | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 15. | Уборка территории сквера с памятной доской Н.А.Никоноренко. | май | Убасев А.Ф., директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 16. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель - май | Кошкина Т.А., директор МОУ Каргинская СОШ | МОУ Каргинская СОШ |  |
| 17. | Уборка территорий, прилегающих к памятнику воинам, павшим в годы ВОВ: - в весенний период – уборка сухой травы и растительности; - в летний период – обкос сорной растительности. | апрель-май | Кошкина Т.А., директор МОУ Каргинская СОШ Жидкова Е.Н., зав. хозяйством |  |  |
| 18. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель -июнь | Гордеева Т.Г., заведующая МДОУ детсад «Колосок» | МДОУ Каргинский детский сад «Колосок |  |
| 19. | Очистка от сухой травы и мусора территории родника «Никольский родник». Обкос сорной растительности в летний период | апрель | Гордеева Т.Г., заведующая МДОУ детсад «Колосок» |  |  |
| 20. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-май | Бутылкина В.А., заведующая,Кузина Л.Н., заведующая | Каргинский ЦСДК отделение МКУ Вешкаймский РДК, библиотека |  |
| 21. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-май | Глошкина Е.И., фельдшер | Каргинский ФАП |  |
| 22. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | Салахов Х.И., исполнительный директор | ООО «Поволжская Агро компания» |  |
| 23. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | Карасев Н.П., начальник ПЧ №75 | ПЧ-75 |  |
| 24. | Уборка прилегающей к торговой точке территории от мусора, сухой растительности. Обкос травы в летний период | апрель-июнь | ИП Никоноренко Ю.А., ИП Тимаков А.А., ИП Федотова О.Г., ИП Кандрашкина А.С. | Торговые точки |  |
| с.Коченяевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общественных кладбищ: - уборка мусора и очистка контейнеров от мусора | до 21 апреля | Юртанова Т.А., староста с.Коченяевка | Коченяевский СДК отделение МКУ Вешкаймский РДК |  |
| 2. | Благоустройство территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг : - Косметический ремонт обелиска, уборка территории, прилегающей к памятнику от сухой растительности, мусора; - Обкос травы в летний период. | до 30 апреля май-июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами, Юртанова Т.А., староста с.Коченяевка |  |  |
| 3. | Уборка территории «Лес Победы» от сухой травы и листьев. Обкос травы в летний период | апрель | Юртанова Т.А., староста с.Коченяевка |  |  |
| 4. | Завоз песка на детскую площадку к Коченяевскому СДК | май | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 5. | Уборка прилегающей территории школы | апрель-май | Глошкина Л.А. библиотекарь; Юртанова Т.А., староста с.Коченяевка |  |  |
| 6. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | Сошко А.В., директор | ООО «Авангард» |  |
| 7. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель- июнь | Мальцева М.Б., фельдшер | Коченяевский ФАП |  |
| 8. | Обрезка сухих и аварийных деревьев | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление |  |  |
| 9. | Грейдирование дорог, обкос муниципальных дорог от сорной растительности | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление |  |  |
| с.Нижняя Туарма |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общественных кладбищ: - уборка мусора и очистка контейнеров от мусора; - Частичный ремонт ограждения кладбища (290 м) | до 21 апреля, май -июнь | Лукьянов В.А., староста с.Н.Туарма |  |  |
| 2. | Благоустройство территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг : - Косметический ремонт памятника, уборка территории, прилегающей к памятнику от сухой растительности, мусора; - Обкос травы в летний период | до 30 апреля май-июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами ; Лукьянов В.А., староста с.Н.Туарма | Администрация МО «Каргинское сельское поселение» |  |
| 3. | Завоз песка на детскую площадку к Нижне-Туармскому СДК | май | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 4. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | Трусова Н.П. | Нижне-Туармский СДК |  |
| 5. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | Щербакова Л.Н., фельдшер | Нижне-Туармский ФАП |  |
| 6. | Уборка подведомственной территории от сухой травы, листьев и мусора. Обкос сорной растительности в летний период. | апрель-июнь | ИП Сидоренко В.В. | ИП Сидоренко В.В. |  |
|  | Обрезка сухих и аварийных деревьев | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами | Администрация МО «Каргинское сельское поселение» |  |
| 7. | Грейдирование дорог, обкос муниципальных дорог от сорной растительности | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами |  |  |
| с.Мухино |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общественных кладбищ: - уборка мусора и очистка контейнеров от мусора. | до 28 апреля | Лукьянов В.А., староста с.Н.Туарма |  |  |
| 2. | Благоустройство территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг : - Покраска ступеней, ограждения, уборка территории, прилегающей к памятнику от сухой растительности, мусора; - Обкос травы в летний период. | до 30 апреля | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» | Администрация МО «Каргинское сельское поселение» |  |
| 3. | Грейдирование дорог, обкос муниципальных дорог от сорной растительности | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| с.Ахматово-Белый Ключ |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общественных кладбищ: - уборка мусора и очистка контейнеров от мусора; | до 21 апреля | Миронова М.П., депутат Совета депутатов, Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» |  |  |
| 2. | Благоустройство территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг : - Покраска ступеней, уборка территории, прилегающей к памятнику от сухой растительности, мусора; - Обкос травы в летний период. | до 30 апреля май- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» | Администрация МО «Каргинское сельское поселение» |  |
| 3. | Благоустройство родника по ул. Центральная | май- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами |  |  |
| 4. | Грейдирование дорог, обкос муниципальных дорог от сорной растительности | апрель- июнь | Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами» |  |  |
|  | Распространение тематических листовок по соблюдению правил благоустройства придомовых территорий | В течение всего года | Старшие по улицам отслеживают состояние территорий закреплённых за ними улиц | По всем населённым пунктам поселения |  |