- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «КАРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2024года                                                                                                      № 49

с. Каргино

Об организации и проведении комплекса работ по осеннему благоустройству

территорий населённых пунктов муниципального образования

«Каргинское сельское поселение»

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, постановляю:

- В период с 2 сентября по 29 октября 2024 года провести на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области комплекс работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов (далее также – комплекс работ по благоустройству).

- Провести 6 сентября, 4, 18 и 25 октября 2024 года районные санитарные пятницы по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного, эстетического и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области.

- 21 сентября 2024 года — районный субботник по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного, эстетического и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Ульяновской области, приурочив его ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия» и Всемирному дню чистоты.

- Создать штаб по организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области.

- Утвердить прилагаемый состав штаба по организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области (приложение № 1).

1) Главе администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области:

2) в период с 2 сентября по 29 октября 2024 года:

- провести на территории  муниципального  образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области  комплекс работ по благоустройству, а также организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ по благоустройству;

- в рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству;

- обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации информационно-справочных материалов о результатах проведения комплекса работ по благоустройству;

- еженедельно в четверг представлять отделу общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области информацию о проведении комплекса работ по благоустройству.

3) в срок до 2 сентября 2024 года образовать комиссии по координации проведения комплекса работ по благоустройству, а также разработать, утвердить и предоставить в управление имущества и земельных отношений, строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Вешкаймский район» планы проведения комплекса работ по благоустройству;

4) в срок до 9 сентября 2024 года провести обследование территорий населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в целях выявления незаконно возведенных строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативно состояние установленных на территории муниципального образования элементов по благоустройству;

5) В срок до 11 октября 2024 года главе администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области обеспечить приведение в нормативное состояние территорий подведомственных организаций.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области от 12.03.2024  №18 «Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение».

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

«Каргинское сельское поселение»                                                         Н.П. Ротниченкова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» от 20 августа 2024 г. № 49 |
| --- | --- | --- |

Состав

комиссии по руководству и организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

|  | Председатель комиссии Симонова Ю.В. Заместитель председателя штаба Убасев А.Ф. Секретарь комиссии Ротниченкова Н.П. Члены комиссии Кичкина Т.Е. Гордеев Ю.В. Лукьянов В.А. Юртанова Т.А. | - глава администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - директор МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - специалист 1 разряда администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение». - администратор администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение»; - председатель ТОС «Единство» с.Каргино (по согласованию); - староста с. Нижняя Туарма (по согласованию); - староста с. Коченяевка (по согласованию). |
| --- | --- | --- |

Решетова С.А.                - председатель ТОС «Родные просторы» с. Коченяевка (по   согласованию);

Потапова Г.А.                 - председатель ТОС «Возрождение» с.Нижняя Туарма» (по согласованию)

Отчет

о проведении комплекса работ по осеннему благоустройству

в муниципальном образовании «Каргинское сельское поселение»                                                               по состоянию на «___» _______ 2024 года

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс.кв.м. |  |  |
| 2. | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс.кв.м. |  |  |
| 3. | Очистка кустарников | пог.м |  |  |
| 4. | Стрижка кустарников | пог.м |  |  |
| 5. | Посадка деревьев | шт. |  |  |
| 6. | Посадка кустарников | шт. |  |  |
| 7. | Окапывание деревьев | шт. |  |  |
| 8. | Побелка стволов деревьев | шт. |  |  |
| 9. | Окапывание кустарников | пог.м |  |  |
| 10. | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |
| 11. | Установка скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |
| 12. | Вывоз мусора | куб.м. |  |  |
| 13 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. |  |  |
| 14. | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв.м |  |  |
| 15. | Ремонт, покраска урн | шт. |  |  |
| 16. | Установка новых урн | шт. |  |  |
| 17. | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв.м |  |  |
| 18. | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. |  |  |
| 19. | Ремонт, покраска контейнеров | шт. |  |  |
| 20. | Установка новых контейнеров | шт. |  |  |
| 21. | Ремонт, покраска контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 22. | Устройство контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 23. | Помывка витражей, окон | тыс.кв.м |  |  |
| 24. | Ремонт остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 25. | Помывка остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 26. | Очистка подвалов от мусора | домов |  |  |
| 27. | Очистка чердаков от мусора | домов |  |  |
| 28. | Ремонт детских игровых площадок | шт. |  |  |
| 29. | Завоз песка в песочницы | куб.м |  |  |
| 30. | Планировка газонов | кв.м. |  |  |
| 31. | Посев газонной травы | кв.м |  |  |
| 32. | Устройство клумб | кв.м/шт |  |  |
| 33. | Посадка цветочной рассады | шт. |  |  |
| 34. | Посадка цветов (семена) | кв.м |  |  |
| 35. | Ремонт пешеходных ограждений | пог.м |  |  |
| 36. | Покраска пешеходных ограждений | пог.м |  |  |
| 37. | Покраска бордюрного камня | пог.м |  |  |
| 38. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. |  |  |
| 39. | Проведение весенних осмотров многоквартирных домов | ед. |  |  |
| 40. | Проведение весенних осмотров многоквартирных домов | ед. |  |  |
| 41. | Выдача предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | ед. |  |  |

Задействовано организаций___________________________________________

Задействовано населения  __________________________________________

в том числе:

студентов и школьников ____________________________________________

временно безработных граждан  ______________________________________

граждан, имеющих задолженность по оплате  жилищно-коммунальных услуг, __________________________________________________________________

Задействовано техники ____________________________________________

Глава администрации

муниципального образования              __________________   __________________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________________

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» от 20 августа 2024 г. № 49 |
| --- | --- | --- |

План проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Каргинское сельское поселение» в 2024 году

| Муниципальное образование «Каргинское сельское поселение» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Каргино |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Обкос сорной растительности на территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг., в парке «Народный», вокруг центральной площади | С 02 сентября по 14 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», председатель ТОС «Единство», депутаты, общественность |
| 2. | Уборка на прилегающей территории родников | С 23 по 27 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста села, депутаты, общественность |
| 3. | Уборка территории общественного кладбища с.Каргино и ул.Сурки | С 21 сентября по 04 октября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста села, председатель ТОС «Единство» |
| 4. | Уборка мусора и сухих листьев в парке «Народный» | С 05 по 11 октября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста села, председатель ТОС «Единство» |
| 5. | Уборка мусора и сухих листьев на прилегающих территориях учреждений, организаций и общественных мест | С 12 по 18 октября 2024 года | Руководители учреждений и организаций с.Каргино, индивидуальные предприниматели, депутаты, общественность |
| 6. | Очистка цветников и клумб на центральной площади около учреждений и организаций с.Каргино | С 19 по 25 октября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», председатель ТОС «Единство», руководители учреждений и организаций с.Каргино, индивидуальные предприниматели, депутаты, общественность |
| с. Коченяевка |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Уборка территории общественного кладбища | С 07 по 13 сентября 2024 года | Староста, общественность |
| 2. | Обкос сорной растительности на общественных территориях: на территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг., вокруг Коченяевского сельского клуба, детские площадки | С 14 по 27 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста, общественность |
| 3. | Уборка мусора и сухих листьев на прилегающих территориях учреждений, организаций и общественных мест | С 28 сентября по 04 октября 2024 года | Руководители учреждений и организаций с. Коченяевка, староста, общественность, индивидуальные предприниматели |
| 4. | Очистка цветников и клумб около учреждений и организаций с. Коченяевка | С 05 по 11 октября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», руководители учреждений и организаций с. Коченяевка, староста, общественность, индивидуальные предприниматели |
| 5. | Уборка мусора на придомовых территориях | С 12 по 25 октября 2024 года | Староста, депутаты, общественность |
| с. Нижняя Туарма |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Обкос сорной растительности на общественных территориях: на территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг., вокруг Нижне - Туармского сельского клуба, детские площадки | С 07 по 13 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста, общественность |
| 2. | Уборка территории общественного кладбища | С 14 по 27 сентября 2024 года | Староста, общественность |
| 3. | Уборка мусора и сухих листьев на прилегающих территориях учреждений, организаций и общественных мест | С 28 сентября по 04 октября 2024года | Руководители учреждений и организаций с.Нижняя Туарма, староста, общественность, индивидуальные предприниматели |
| 4. | Очистка цветников и клумб около учреждений и организаций с. Нижняя Туарма | С 05 по 11 октября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», руководители учреждений и организаций с.Нижняя Туарма, староста, общественность, индивидуальные предприниматели |
| 5. | Уборка мусора на придомовых территориях | С 12 по 25 октября 2024 года | Староста, общественность |
| с. Ахматово – Белый Ключ |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Обкос сорной растительности на территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг. | С 07 по 13 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста, общественность |
| 2. | Уборка территории общественного кладбища | С 14 по 27 сентября 2024 года | Миронова М.П., депутат Совета депутатов, Убасев А.Ф, директор МКУ «Управление делами», общественность |

| с. Мухино |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Обкос сорной растительности на территории обелиска воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг. | С 07 по 13 сентября 2024 года | Директор МКУ «Управление делами», староста, общественность |
| 2. | Уборка территории общественного кладбища | С 14 по 27 сентября 2024 года | Староста, общественность |

________________________